# Propuesta Definitiva: Proyecto Integrador Nivel 1

Dirigido a: Cuerpo Docente, Nivel 1 - Técnica en Desarrollo de Software

Módulos Involucrados: Gestión de Bases de Datos, Introducción a la Programación, Lógica de Programación.

Fecha: 29 de octubre de 2025

### A. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta detalla un Proyecto Integrador (PI) diseñado para acoplarse directamente a los planeadores de submódulo oficiales. El objetivo es crear un proyecto unificado que respete el ritmo, los temas y la sincronía de las tres materias, permitiendo una evaluación clara y progresiva.

El modelo propuesto es "Data-First" (Primero los Datos), donde el proyecto se construye a partir de la arquitectura de la información, resolviendo el problema de la integración en un nivel donde no existen "puentes" tecnológicos (como JavaScript o un back-end) que conectan las tres capas.

### B. Concepto Central: "Caso de Estudio en Tres Capas"

El proyecto consiste en un "Caso de Estudio en Tres Capas Desconectadas". Cada equipo (máx. 4 personas) seleccionará un tema (ej. "Directorio de Negocios", "Inventario de Bodega", "Gestor de Biblioteca Personal") y desarrollará tres "productos" separados que responden a ese mismo caso de estudio:

- Capa de Datos (SQL): Los planos y la estructura de la base de datos.

- Capa Lógica (Java): La simulación de los procesos y reglas de negocio en consola.

- Capa Visual (HTML/CSS): La maqueta estática de la interfaz de usuario.

### C. Liderazgo y Dinámica de Módulos (El Porqué y el Cómo)

Esta sección define el rol de cada módulo y cómo interactúan, basándose en el alcance de sus respectivos planeadores.

#### 1. Módulo Líder (PM Logístico): Gestión de Bases de Datos

- Alcance del Planeador (El "QUÉ"): Este módulo se enfoca en la Arquitectura de Datos. Su planeador le permite producir el artefacto de diseño fundamental (el Modelo Relacional) en el primer hito (S6).

- Justificación del Liderazgo (El "POR QUÉ"): Aunque los tres módulos entregan artefactos de diseño cruciales en el Avance 1 (MR, Wireframes y Pseudocódigo), el liderazgo recae en BD por una razón de dependencia: El Modelo Relacional (MR) es el "Contrato Maestro" o la "fuente de verdad" del proyecto. Los Wireframes (Intro) y el Pseudocódigo (Lógica) dependen de la definición de datos del MR para poder ser creados. BD, por lo tanto, no lidera por ser el único, sino por ser el prerrequisito conceptual.

#### 2. Reacción de los Módulos de Apoyo (El "CÓMO REACCIONAN")

Los otros módulos no son pasivos; "reaccionan" al "Contrato Maestro" de BD, cada uno desde su especialidad.

- Módulo de Apoyo: Introducción a la Programación

  - Alcance del Planeador (El "CÓMO SE VE"): Este módulo se enfoca en la Visualización y Estructura Semántica. Su planeador (UX/UI, HTML, CSS, Frameworks) le da las herramientas para traducir datos abstractos en una experiencia visual.

  - Reacción (El "POR QUÉ"): Este módulo consume el Modelo Relacional de BD para visualizarlo. Si BD define una tabla Producto, este módulo reacciona creando la "vista" de ese producto (producto.html). Su rol es ser el "Diseñador de Vistas".

- Módulo de Apoyo: Lógica de Programación

  - Alcance del Planeador (El "CÓMO FUNCIONA"): Este módulo se enfoca en los Procesos y la Lógica de Negocio. Su planeador (Pseudocódigo, Java, Condicionales, Ciclos, Arreglos) le da las herramientas para simular las operaciones.

  - Reacción (El "POR QUÉ"): Este módulo consume el Modelo Relacional de BD para darle vida. Si BD define una tabla Usuario, este módulo reacciona creando el proceso "Registrar Usuario". Su rol es ser el "Ingeniero de Procesos".

### D. Estructura de Entregables y Metodología de Seguimiento

Esta es la estructura de hitos de entrega, incluyendo cómo el Módulo Líder (BD) debe realizar el seguimiento en cada avance.

#### AVANCE 1 (Semana 6): "El Contrato, el Diseño y los Flujos"

Objetivo: Definir el alcance (datos), diseñar la interfaz (wireframes) y crear los flujos lógicos (pseudocódigo).

- Líder (Gestión de BD):

  - Entregable: Modelo Entidad Relación (MER) y Modelo Relacional (MR).

  - Alineación (S5-S6): "Diagrama E-R", "Modelo Relacional".

  - Instrucción: El equipo define su caso de estudio y lo traduce en un diagrama de tablas, columnas y relaciones.

- Apoyo (Intro. a Prog.):

  - Entregable: Wireframes de baja fidelidad Y Maqueta de HTML Semántico PURO (Mínimo 2 archivos .html, sin CSS).

  - Alineación (S1-S6): "Introducción al diseño de interfaces (UX/UI básico)", "HTML Semántico: main, header, footer, nav, section, article".

  - Instrucción: 1. Crear los Wireframes (dibujos a mano o en herramienta simple) de las vistas principales. 2. "Traducir" el Modelo Relacional y los wireframes a HTML puro. Si BD define tabla Producto, el estudiante diseña su vista y luego crea producto.html.

- Apoyo (Lógica de Prog.):

  - Entregable: Diagrama de Flujo o Pseudocódigo en LPP/Pseint (sin condicionales ni ciclos).

  - Alineación (S5-S6): "Pseudocódigo: estructuras secuenciales".

  - Instrucción: Usando una herramienta (Pseint, LPP), "traducir" un proceso simple del MR (ej. registrar un Usuario) a un pseudocódigo o diagrama de flujo estrictamente secuencial.

- Metodología de Seguimiento (Avance 1):

  - El docente de BD (Líder) es el primero en revisar. Recibe el MR de cada equipo y lo aprueba (o solicita ajustes).

  - Una vez aprobado, el docente de BD comparte activamente ese "Contrato Maestro" (el MR) con los docentes de Intro y Lógica.

  - El docente de Intro revisa los Wireframes y el HTML. Su criterio clave es: "¿Este HTML representa correctamente la estructura del MR y los wireframes presentados?"

  - El docente de Lógica revisa el archivo Pseint/LPP. Su criterio clave es: "¿Este flujo/pseudocódigo describe un proceso coherente con el MR que me pasó el docente de BD?"

#### AVANCE 2 (Semana 12): "La Estructura y el Estilo"

Objetivo: Convertir los planos en estructura de código (DDL) y estilo (CSS).

- Líder (Gestión de BD):

  - Entregable: Script SQL (DDL y DML Básico, 3-5 INSERTs).

  - Alineación (S9-S12): "DDL", "DML (INSERT, UPDATE, DELETE)".

  - Instrucción: Entregar el .sql con los CREATE TABLE que implementan el MR del Avance 1.

- Apoyo (Intro. a Prog.):

  - Entregable: Maqueta HTML con CSS Puro (sin framework).

  - Alineación (S7-S12): "Selectores", "Modelo de Caja", "Position".

  - Instrucción: Tomar los .html del Avance 1 y crear un style.css externo para aplicarles estilos (basados en los wireframes).

- Apoyo (Lógica de Prog.):

  - Entregable: Archivo Java de "Sintaxis y Variables".

  - Alineación (S12): "Introducción a Java: Sintaxis, variables, operadores".

  - Instrucción: Alineado con la progresión del planeador (que introduce Java antes que las estructuras de control), el estudiante debe: 1. Crear un archivo .java. 2. Declarar variables que representen los datos del MR (ej. String nombreProducto;, int precio;). 3. Demostrar el uso de operadores con esas variables (ej. double iva = precio * 0.19;). 4. Imprimir los resultados en consola. No es un programa funcional, es un ejercicio de sintaxis aplicada.

- Metodología de Seguimiento (Avance 2):

  - El docente de BD (Líder) recolecta los 3 entregables (SQL, HTML/CSS, Java).

  - Cada docente evalúa su parte técnica.

  - El foco del Líder (BD) es la continuidad. ¿El DML es coherente con el DDL? ¿El HTML/CSS es una evolución del Avance 1 (HTML+Wireframes)? ¿El archivo Java usa variables basadas en el MR del Avance 1?

#### AVANCE 3 (Semana 17): "Producto Final Simulado y Pulido"

Objetivo: Entregar las tres capas completas, pulidas y funcionales (dentro de sus límites).

- Líder (Gestión de BD):

  - Entregable: Script SQL Completo (con Procedimientos Almacenados).

  - Alineación (S15-S16): "Procedimientos Almacenados".

  - Instrucción: El script .sql completo (DDL, DML poblado) más los Procedimientos Almacenados.

- Apoyo (Intro. a Prog.):

  - Entregable: Maqueta Final (Responsive + Framework).

  - Alineación (S14, S16): "Responsive", "Frameworks CSS".

  - Instrucción: Tomar la maqueta del Avance 2 y aplicarle Bootstrap o Tailwind para que sea completamente responsiva.

- Apoyo (Lógica de Prog.):

  - Entregable: Programa Java Funcional (con Arreglos).

  - Alineación (S13-S17): "Condicionales", "Ciclos", "Arreglos".

  - Instrucción: El programa de consola completo. Debe usar Arreglos para simular la BD en memoria y crear un menú (con switch y while) que permita "Listar", "Buscar", etc.

- Transversal (Todos los Módulos):

  - Entregable: Documento Conceptual (Componente 4).

  - Alineación: Entrega S17.

  - Instrucción: El documento que explica cómo se conectarían las 3 capas. (Ver sección F).

- Metodología de Seguimiento (Avance 3):

  - Esta es la entrega final. El docente de BD (Líder) recolecta los cuatro componentes (SQL, HTML/CSS, Java y el Documento Conceptual).

  - Cada docente técnico (Intro, Lógica, BD) evalúa su componente final (Componentes 1, 2 y 3).

  - Paralelamente, los 3 docentes evalúan el Componente 4 (Documento Conceptual) según la metodología de la Sección F.

### E. Roles y Responsabilidades de los Docentes (Resumen)

- Docente de Gestión de BD (Líder de Proyecto):

  - Actúa como Project Manager (PM) del PI.

  - Define y aprueba los temas del caso de estudio (Semana 2).

  - Recolecta los entregables de todos los módulos en cada Avance (S6, S12, S17).

  - Distribuye el "Contrato Maestro" (MR) al resto de docentes en la S6.

  - Realiza el seguimiento semanal, asegurando que los equipos avancen.

  - Evalúa el Componente de BD (Avances 1, 2 y 3).

- Docente de Intro. a Programación (Líder Técnico UI):

  - Define los requisitos específicos de su entregable (ej. "usar Bootstrap", "mínimo 3 páginas").

  - Reacciona al MR de BD para validar el entregable de sus estudiantes.

  - Evalúa el Componente de Intro. a Prog. (Avances 1, 2 y 3).

  - Participa en la evaluación del Componente 4.

- Docente de Lógica de Programación (Líder Técnico Lógica):

  - Define los requisitos específicos de su entregable (ej. "el menú debe tener 3 opciones").

  - Reacciona al MR de BD para validar el entregable de sus estudiantes.

  - Evalúa el Componente de Lógica de Prog. (Avances 1, 2 y 3).

  - Participa en la evaluación del Componente 4.

### F. Evaluación del Componente 4 (Documento Conceptual)

Este documento es la "integración" real.

- Logística: Es recibido por el Líder (BD) en la Semana 17.

- Evaluación: Es transversal. No lo califica un solo docente.

- Método Recomendado: Se crea una rúbrica simple. Cada uno de los 3 docentes la califica desde su "lente":

  - Intro: ¿El documento explica bien cómo la UI se conecta a la lógica?

  - Lógica: ¿Explica bien cómo la lógica usa los datos y sirve a la UI?

  - BD: ¿Explica bien cómo el modelo de datos soporta el proyecto?

- La nota final del Componente 4 es el promedio de las tres notas.

- Esta nota debe tener un peso (ej. 20-30%) en la nota final de cada uno de los tres módulos. Esto garantiza que los estudiantes le den la importancia que merece.

### G. Entrega y Cierre (Semana 17)

Para cumplir con el requisito de que el proyecto esté listo en la Semana 17, se establece lo siguiente:

- La Semana 17 es la fecha límite e inamovible para la entrega de los cuatro componentes.

- Los docentes de cada módulo deben planificar sus clases para que la Semana 16 sea la última semana de contenido temático (tal como figura en los planeadores).

- La Semana 17 se dedica exclusivamente a la socialización, sustentación y entrega final del proyecto. No se avanza nuevo tema.

- Se considera un proyecto "listo" cuando los 3 componentes técnicos son funcionales (dentro de sus límites) y el componente conceptual está escrito.